Tên đề tài: MauBieu7202 - Hệ thống quản lý và tạo mẫu biểu tự động

Mục đích:

- Tự động hóa quy trình tạo biểu mẫu Word

- Quản lý tập trung kho mẫu biểu và dữ liệu khách hàng

- Giảm thời gian và lỗi sai sót

Công nghệ đang sử dụng trong chương trình: Django 5.2.7, Python 3.11, Waitress, Bootstrap 5

2. CÁC TÍNH NĂNG ĐÃ HOÀN THÀNH

Quản lý mẫu biểu

- Upload/download template Word (.docx)

- Phân loại theo danh mục (Category)

- Quản lý biến (Variables) trong template

- Phân quyền truy cập theo Groups

- Support Jinja2 syntax trong Word

Quản lý khách hàng

- CRUD đầy đủ (Tạo, Sửa, Xóa, Xem)

- Tìm kiếm nhanh (theo tên, CMND, SĐT)

- Validation dữ liệu (CMND, SĐT, ngày tháng)

- Import từ Excel/CSV/TSV

- Import dữ liệu trực tiếp từ clipboard AGRIBANK

- Waitress WSGI server cho Windows

Ảnh Demo chương trình

4. CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI

Hạn chế hiện tại

1. Chưa có preview template - Phải download mới xem được

2. Chưa có báo cáo/thống kê - Chưa có dashboard analytics

4. SQLite giới hạn - Chỉ phù hợp cho < 50 users

5. Chưa có backup tự động - Phải backup thủ công

5. KẾ HOẠCH 1 THÁNG TỚI

Tuần 1 (04/11 - 10/11): Testing & Bug Fixes

- Fix lỗi import file lớn (tăng timeout, thêm progress bar)

- Fix lỗi template có ảnh

- Test với 10 người dùng thực tế

Tuần 2-3 (11/11 - 24/11): Tính năng mới

Priority 1: Preview Template

- Implement preview DOCX → HTML

- Highlight biến đã điền (màu xanh)

- Nút "Edit" để sửa ngay

- Auto-calculation trong template (tính tuổi, phí tự động)

Tuần 4 (25/11 - 30/11): Optimization

- Migrate sang PostgreSQL (nếu cần scale)

- Setup automated backup (daily)

- Viết test cases bổ sung (target 100% pass)

- Documentation update